|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文档状态 | 保密级别 |  |
| [ √ ]草稿  [ ]修订  [ ]发布 | 文档编号 |  |
| 管理部门 |  |
| 修订年月 |  |
| 版本号 |  |

**XXX系统**

**系统竣工报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **修订人签字** | **审核人签字** | **批准人签字** |
| 日期： | 日期： | 日期： |

变更履历

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **变更日期** | **版本** | **变更位置** | **变更原因** | **修订人** | **审核人** | **批准人** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“变更原因”主要是分为：

1. 建立初稿
2. 内容修订
3. 正式发布

目录

[1. 概要 4](#_Toc369787964)

[2. 项目开发 4](#_Toc369787965)

[3. 硬件 4](#_Toc369787966)

[4. 测试 4](#_Toc369787967)

[5. 培训 4](#_Toc369787968)

[6. 提交成果 4](#_Toc369787969)

[7. 附件 5](#_Toc369787970)

[7.1. 用户签字 5](#_Toc369787971)

[7.2. 项目经理签字 5](#_Toc369787972)

# 概要

2019年6月1日，XXX，开始开发XXX系统。

2020年12月16日，XXX系统开发完成并正式上线。

# 项目开发

## 基础数据开发

基础数据开发的主要功能包括：基础数据管理，专题图。

数据基础数据已经入库。

## 报表开发

管理系统报表开发有三部分：调查表、危险等级统计表、单个变化报表。

# 硬件

无

# 测试

11月17日，XXX系统部署成功。提交《XXX系统功能测试设计报告》。从2019年11月17日至2019年12月11日。分两个阶段进行测试：

2019年11月17日至2019年11月25日， IT对系统功能、系统稳定性及权限系统进行测试。

2019年11月26日至2019年12月11日，由最终用户对系统功能及业务流程进行测试。

系统所有功能已经通过测试，并对测试中出现的问题进行了整改。

12月11日，经过回归测试确认达到要求，最终用户在《XXX系统测试报告》上签字。

2019年12月16日XXX系统正式上线。

# 培训

提交了《XXX培训文档》和《XXX系统用户手册》，对ROW工程师、ONECALL调度、运营维护工程师进行了使用培训。

提交了《XXX系统安装维护手册》，对IT系统管理员进行了系统维护培训。

# 提交成果

| **序号** | **成果名称** |
| --- | --- |
| 1 | 《XXX系统需求规格说明书》 |
| 2 | 《XXX系统用户界面设计报告》 |
| 3 | 《XXX系统数据库设计报告》 |
| 4 | 《XXX系统数据字典》 |
| 5 | 《XXX系统概要设计说明书》 |
| 6 | 《XXX系统功能测试设计报告》 |
| 7 | 《XXX系统联合功能测试文档》 |
| 8 | 《XXX系统测试报告》 |
| 9 | 《XXX系统培训文档》 |
| 10 | 《XXX系统用户手册》 |
| 11 | 《XXX系统安装维护手册》 |
| 12 | 《XXX系统业务逻辑说明书》 |

# 附件

## 用户签字

|  |
| --- |
| **日期：** |

## 项目经理签字

|  |
| --- |
| **日期：** |